💊

RxChat

Smart Pharmacy AI Assistant

Powered by RAG + Deep Learning

| Project Type | Graduation Project — AI & Computer Science |
| --- | --- |
| Core Tech | RAG System + 4 Deep Learning Components |
| Team Size | 4 Engineers, each owns one DL module |
| Target Users | Egyptian patients — Arabic medical queries |
| Data Sources | OpenFDA API + RxNorm + Egyptian drug prices |
| Deployment | Vercel (Frontend) + Render (Backend) |

RxChat — Graduation Project 2024/2025  |  Made in Egypt 🇪🇬

1. Project Overview

▌ What is RxChat?

RxChat هو مساعد ذكي للصيدلية مبني على نظام RAG، يجيب على استفسارات الأدوية باستخدام بيانات رسمية موثوقة فقط. يجمع بين أربعة نماذج تعلم عميق ليقدم معلومات شخصية، آمنة، ومفهومة باللغة العربية المصرية.

▌ Why RxChat is Different

| Generic RAG Chatbot | RxChat ✅ |
| --- | --- |
| Answers from general knowledge | Answers from official FDA data only |
| No hallucination control | Strictly grounded — says 'I don't know' if unsure |
| English only | Fine-tuned for Egyptian Arabic dialect |
| Generic dosage info | Personalized dosage based on patient profile |
| No drug safety assessment | Multi-task AraBERT + Safety Severity Classifier for Arabic understanding and risk assessment |

▌ Key Features

- معلومات الأدوية بالعربية المصرية (عامية + مصطلحات طبية)

- فهم متقدم للغة العربية المصرية مع تقييم الخطورة باستخدام Multi-task AraBERT ونموذج Safety Classifier مستقل

- حساب الجرعة الشخصية حسب العمر والوزن والأمراض المزمنة

- التعرف على صورة الدواء باستخدام Vision Models

- نظام Fallback ذكي للتعامل مع أسماء الأدوية غير المعروفة

- ذاكرة المحادثة داخل الجلسة

- طبقة أمان تحول المستخدم للطبيب عند الاستفسارات الخطرة

▌ Tech Stack

| Layer | Technology | Purpose |
| --- | --- | --- |
| LLM | Groq — Llama 3.3 + Vision | Text generation + Image understanding |
| RAG | LangChain + ChromaDB | Retrieval pipeline |
| NLP (P1) | Multi-task AraBERT | Dialect Normalization + Intent Classification + NER |
| Safety (P2) | AraBERT Classifier + scikit-learn | Safety & Severity Classification (Low/Medium/High Risk) |
| Fuzzy | rapidfuzz | Drug name correction + typo handling |
| Reasoning | DeepSeek-R1 (Groq) | Personalized dosage logic |
| Backend | FastAPI + Python 3.11 | API endpoints + session management |
| Frontend | React 18 + Axios | Chat UI + image upload |
| Fallback | Semantic Router + Tavily | Handle unknown drugs |

2. System Architecture & Full Workflow

النظام يحتوي على مسارين للإدخال (نص أو صورة) يلتقيان في أنبوبة RAG، ثم يتم إثراؤها بثلاثة نماذج تعلم عميق قبل توليد الرد النهائي.

▌ Input Layer

| 📝 Text Input | 📷 Image Input |
| --- | --- |
| المستخدم يكتب السؤال بالعربية أو الإنجليزية | المستخدم يرفع صورة الدواء ← Vision LLM يتعرف على اسم الدواء |
| ⬇ Both paths converge → FastAPI Backend → Preprocessing (Fuzzy Matching) → RAG Pipeline |  |

▌ RAG Pipeline (Core Flow)

| Step | Module | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | Arabic NLP Layer | Fuzzy Matching + تطبيع الاستعلام + تصحيح أسماء الأدوية |
| 2 | Embedder | تحويل الاستعلام إلى Vector embedding |
| 3 | ChromaDB Retriever | إذا كانت الثقة < 0.7 → Semantic Router → Web Search (Tavily) |
| 4 | Safety & Severity Classification | Safety Classifier (P2) يقيّم خطورة الاستعلام (Low/Medium/High Risk) — transformer-based بدلاً من graph-based |
| 5 | Dosage Calculator | DeepSeek-R1 يحسب الجرعة الشخصية |
| 6 | Prompt Builder | يجمع كل المخرجات في Prompt واحد |
| 7 | Groq LLM | Llama 3.3 يولد الرد النهائي بالعربية |
| 8 | Response Formatter | يضيف Disclaimer إذا استخدم Fallback |

3. Team Members & Responsibilities

🗣 Person 1 — Arabic NLP Engineer مسؤول عن فهم الاستعلامات بالعربية المصرية الطبية — Dialect Normalization + Intent + NER

| 🧠 DL Component | ⏱ Duration | 🛠 Technologies |
| --- | --- | --- |
| Multi-task AraBERT for Egyptian Arabic Medical NLP | 6 Weeks | AraBERT / MARBERT, HuggingFace Transformers, rapidfuzz, pandas |

📋  Responsibilities

- جمع وتوليد بيانات عربية مصرية طبية مصنّفة (3000-5000 جملة)

- Fine-tune Multi-task AraBERT على 3 مهام في نموذج واحد:

- → Task 1: Dialect Normalization — تحويل العامية المصرية لمصطلحات طبية فصيحة

- → Task 2: Intent Classification — dosage؟ interaction؟ side effects؟ contraindication؟

- → Task 3: Named Entity Recognition (NER) — استخراج أسماء الأدوية من النص

- بناء نظام Fuzzy Matching باستخدام rapidfuzz لتصحيح أسماء الأدوية المكتوبة بأخطاء

- بناء REST API يرجع: normalized query + intent + extracted drug names

📅  Weekly Plan

| Week | Task |
| --- | --- |
| Week 1 | Data collection — جمع أمثلة عربية مصرية طبية + بناء قاموس Fuzzy Matching |
| Week 2 | Data labeling — تصنيف Intent + تعليم NER entities + أمثلة Dialect Normalization |
| Week 3 | Multi-task model design — shared AraBERT encoder + 3 task-specific heads |
| Week 4 | Fine-tuning — تدريب النموذج على الـ 3 مهام + Fuzzy testing |
| Week 5 | Evaluation — accuracy per task + F1 للـ NER + Normalization quality |
| Week 6 | FastAPI endpoint + integration — Step 1 في الـ RAG Pipeline |

✅  Deliverables — What You Must Submit

☐  Fine-tuned Multi-task AraBERT model (HuggingFace format) — 3 task heads

☐  Labeled dataset (3000+ sentences) — annotated for Normalization + Intent + NER

☐  Fuzzy matching drug name dictionary

☐  FastAPI endpoint — POST /nlp → { normalized_query, intent, drug_entities, corrected_drugs }

☐  Evaluation report — accuracy per task (Normalization / Intent / NER)

☐  Integration test — confirmed Step 1 output feeds correctly into RAG pipeline

🔗 How This Module Connects to the System الـ module بتاعك هو Step 1 في الـ RAG Pipeline — أول حاجة بتتعمل على أي استعلام. Person 4 بيستدعيك أول ما يجي أي input. المخرج (normalized_query + intent + drug_entities) بيروح لـ Embedder (Step 2) وللـ Safety Classifier بتاع Person 2 (Step 4) وللـ Dosage Calculator بتاع Person 3 (Step 5) في نفس الوقت.

🛡 Person 2 — Safety & Risk Assessment Engineer مسؤول عن تصنيف خطورة الاستعلامات الطبية والكشف عن إشارات الخطر باستخدام Safety Classifier مستقل

| 🧠 DL Component | ⏱ Duration | 🛠 Technologies |
| --- | --- | --- |
| Safety / Severity Classifier (AraBERT-based) | 5–6 Weeks | AraBERT / sentence-transformers, scikit-learn, PyTorch, OpenFDA FAERS API, pandas |

📋  Responsibilities

- جمع بيانات Safety: synthetic examples + OpenFDA FAERS (adverse events) مصنّفة Low/Medium/High Risk

- Fine-tune Safety Classifier على AraBERT-based encoder + classification head

- الـ model يكشف: Risk Level (Low/Medium/High) + Side Effect signals + Contraindication flags

- بناء Safety explanation layer — يشرح ليه الاستعلام خطر بناءً على النص

- بناء REST API يرجع: safety_score + risk_level + risk_flags + explanation

- دمج النموذج في Step 4 من الـ RAG Pipeline

📅  Weekly Plan

| Week | Task |
| --- | --- |
| Week 1 | Data collection — OpenFDA FAERS adverse events + توليد synthetic Arabic safety examples |
| Week 2 | Data labeling — تصنيف كل مثال على 3 مستويات: Low / Medium / High Risk |
| Week 3 | Model design — AraBERT encoder + classification head (أو sentence-transformers + MLP) |
| Week 4 | Fine-tuning + evaluation — F1 per class + confusion matrix للـ 3 classes |
| Week 5 | Safety explanation layer — بناء تفسير نصي للنتيجة |
| Week 6 | FastAPI endpoint + integration — Step 4 في الـ RAG Pipeline |

✅  Deliverables — What You Must Submit

☐  Fine-tuned Safety Classifier model (AraBERT-based أو sentence-transformers + MLP)

☐  Labeled safety dataset (Arabic medical queries annotated Low/Medium/High)

☐  FastAPI endpoint — POST /safety → { safety_score, risk_level, risk_flags, explanation }

☐  Evaluation report — F1 per class + confusion matrix

☐  Integration test — confirmed Step 4 output feeds Prompt Builder correctly

🔗 How This Module Connects to the System الـ module بتاعك هو Step 4 في الـ RAG Pipeline — Safety & Severity Classification. Person 4 بيستدعيك بعد ما يجيب المخرج من Person 1 (normalized query + drug entities). المدخل: query + patient info. المخرج (safety_score + risk_level + risk_flags + explanation) بيروح مباشرة للـ Prompt Builder (Step 6). لو risk_level = HIGH → الـ Response Formatter يضيف رسالة تحويل فورية للطبيب.

💊 Person 3 — Personalized Dosage Engineer حساب الجرعة المناسبة لكل مريض حسب حالته الصحية الشخصية

| 🧠 DL Component | ⏱ Duration | 🛠 Technologies |
| --- | --- | --- |
| Personalized Dosage Reasoning with DeepSeek-R1 | 6–7 Weeks | DeepSeek-R1 (Groq), scikit-learn, pandas, numpy, OpenFDA API |

📋  Responsibilities

- تصميم Patient Profile Schema (العمر، الوزن، الأمراض المزمنة، وظائف الكلى والكبد)

- جمع إرشادات الجرعات الرسمية من OpenFDA API

- بناء Chain-of-Thought prompt system لنموذج DeepSeek-R1

- بناء Safety Layer لرفض الجرعات الخطرة وتوجيه المستخدم للطبيب

- تقييم النموذج مقابل الإرشادات الطبية الرسمية

- ⚡ إضافة rule-based classifier كـ DL component إضافي (مهم للـ presentation)

📅  Weekly Plan

| Week | Task |
| --- | --- |
| Week 1 | Patient Profile Schema + OpenFDA data collection |
| Week 2 | Feature engineering — تحويل Patient Profile لـ features قابلة للمعالجة |
| Week 3 | Chain-of-Thought examples — بناء 50+ مثال للـ few-shot prompting |
| Week 4 | Fine-tune DeepSeek-R1 prompts + بناء rule-based safety classifier |
| Week 5 | Evaluation — مقارنة مخرجات النموذج بالإرشادات الطبية الرسمية |
| Week 6 | FastAPI endpoint + integration |
| Week 7 | Safety testing — حالات حافة (جرعات زائدة، أمراض متعددة) |

✅  Deliverables — What You Must Submit

☐  Patient Profile JSON Schema (documented)

☐  Chain-of-Thought prompt library (50+ examples)

☐  Rule-based safety classifier (scikit-learn model)

☐  FastAPI endpoint — POST /dosage → { dose, reasoning, safety_flag, doctor_referral }

☐  Evaluation report — مقارنة مع OpenFDA guidelines

☐  Integration test — confirmed Step 5 output feeds Prompt Builder

🔗 How This Module Connects to the System Person 4 بيستدعي endpoint الخاص بك في Step 5 من الـ RAG Pipeline. المدخل: drug name + patient profile (من Frontend). المخرج: الجرعة الموصى بها + Chain-of-Thought reasoning + safety flag. لو safety flag = TRUE → النظام يضيف رسالة تحويل للطبيب تلقائياً في الـ Response Formatter.

🏗 Person 4 — Orchestration & RAG Engineer (Team Lead) بناء وإدارة النظام ككل — ربط جميع الموديولز + Frontend + Backend + Deployment

| 🧠 DL Component | ⏱ Duration | 🛠 Technologies |
| --- | --- | --- |
| Multi-Model Ensemble + RAG Core + Fallback System | 7–8 Weeks | LangChain, ChromaDB, FastAPI, React 18, Semantic Router, Tavily, Groq, Vercel, Render |

📋  Responsibilities

- بناء أنبوبة RAG كاملة باستخدام LangChain + ChromaDB (8 steps)

- دمج الثلاث موديولز (Arabic NLP P1 + Safety Classifier P2 + Dosage P3) في pipeline واحدة

- تنفيذ Multi-Model Voting للتعرف على صور الدواء (Vision LLM)

- بناء نظام Fallback ذكي: Semantic Router → Tavily Web Search

- تطوير Backend بـ FastAPI — session management + all endpoints

- تطوير Frontend بـ React 18 — Chat UI + image upload

- نشر المشروع: Vercel (Frontend) + Render (Backend)

- ضمان سلامة النظام ومنع الهلوسة + Full System Testing

📅  Weekly Plan

| Week | Task |
| --- | --- |
| Week 1 | ChromaDB setup + data ingestion (OpenFDA + RxNorm) |
| Week 2 | RAG pipeline core — 8 steps skeleton + basic retrieval |
| Week 3 | Multi-model voting for image recognition (Vision LLM integration) |
| Week 4 | Fallback system — Semantic Router + Tavily Web Search |
| Week 5 | Module integration — connect P1 + P2 + P3 APIs into pipeline |
| Week 6 | Frontend development — React 18 Chat UI + image upload |
| Week 7 | Deployment — Vercel + Render + environment setup |
| Week 8 | Full system testing + bug fixes + final presentation prep |

✅  Deliverables — What You Must Submit

☐  ChromaDB vector store (populated with FDA data)

☐  Complete RAG pipeline (LangChain — 8 steps working end-to-end)

☐  Fallback system — Semantic Router + Tavily integration

☐  FastAPI backend — all endpoints + session management

☐  React 18 Frontend — chat UI + image upload working

☐  Live deployment URLs — Vercel + Render

☐  Full system demo — all 4 modules integrated and working

☐  Final project documentation

🔗 How This Module Connects to the System دورك هو ربط كل الـ modules ببعض. بتستدعي P1 (Step 1 — Arabic NLP) → Embedder (Step 2) → ChromaDB (Step 3) → P2 (Step 4 — Safety Classifier) → P3 (Step 5 — Dosage) → Prompt Builder (Step 6) → Groq LLM (Step 7) → Response Formatter (Step 8). لازم تتفق مع كل عضو في الفريق على format الـ API request/response قبل Week 5.

5. Overall Project Timeline

| Week | Person 1 — Arabic NLP | Person 2 — Safety Classifier | Person 3 — Dosage | Person 4 — RAG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Data collection + Fuzzy vocab | OpenFDA FAERS + synthetic safety examples | Schema + data collection | ChromaDB setup |
| 2 | Data labeling (Intent+NER) | Data labeling (Low/Med/High Risk) | Feature engineering | RAG pipeline core |
| 3 | Multi-task model design | Model design (encoder + classifier head) | CoT examples | Multi-model voting |
| 4 | Fine-tuning AraBERT (3 tasks) | Fine-tuning Safety Classifier | Fine-tuning DeepSeek | Fallback system |
| 5 | Evaluation + Fuzzy testing | Evaluation F1 + explanation layer | Evaluation | Module integration |
| 6 | API + Integration (Step 1) | API + Integration (Step 4) | API + Integration | Frontend development |
| 7-8 | Testing & Support | Testing & Support | Testing & Support | Deployment + Full Testing |

6. Module Integration Points

| Module | Input | Output | Used By |
| --- | --- | --- | --- |
| Multi-task AraBERT (P1) | Raw Arabic query | Normalized query + Intent + Drug names | RAG Pipeline (P4) |
| Safety Classifier (P2) | Query + Patient info | Safety score + Risk level + Risk flags + Explanation | Prompt Builder (P4) |
| Dosage Model (P3) | Drug name + patient profile | Personalized dosage + reasoning + safety flag | Prompt Builder (P4) |
| RAG Core + Fallback (P4) | All module outputs + query | Final response + drug image + disclaimer | Frontend |

7. Important Notes

⚠️ Medical Disclaimer جميع المعلومات لأغراض تعليمية فقط وليست بديلاً عن استشارة الطبيب أو الصيدلي.

- Data Privacy: لا يتم تخزين بيانات المرضى بشكل دائم.

- Hallucination Prevention: النموذج ملزم بالرد فقط من البيانات المسترجعة أو المصادر الموثوقة.

- Unknown Drug Handling: Fuzzy Matching (P1) → Safety Check (P2) → Web Search (Tavily) → 'I don't know'.

- Free APIs: Groq, OpenFDA, RxNorm, Tavily (Free Tier).

🔄 Architecture Update Note تم استبدال مكون Graph Neural Network بمكونين مستقلين: Multi-task AraBERT (P1) لفهم اللغة العربية المصرية، وSafety Severity Classifier (P2) لتقييم الخطورة، لضمان جدوى المشروع ضمن الوقت المتاح مع الحفاظ على قوة الـ Safety Layer.